# 国内展示版重建方案

# 一、核心建议

不建议维护两份完全独立的源码。建议保留一套 Astro 代码，同时部署两个版本：

海外版：继续部署 Vercel，免费维护。

国内版：部署到腾讯云 COS + CDN，或阿里云 OSS + CDN，并绑定已备案的独立域名。

两版共用文章、项目、图片和数据；只修改部署地址和域名配置。

# 二、推荐技术方案

| 方案 | 优点 | 成本 | 适合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腾讯云 COS + CDN | 控制台易用，国内节点稳定 | 约 100—300 元/年 | 优先推荐 |
| 阿里云 OSS + CDN | 生态成熟，文档完整 | 约 100—300 元/年 | 备选 |
| 香港轻量服务器 + Nginx | 通常不需要备案 | 约 100—300 元/年 | 暂时不想备案 |
| 国内轻量服务器 + Nginx | 可运行后端接口 | 约 200—500 元/年 | 未来需要 Flask 后端 |

# 三、实施步骤

购买独立域名并完成实名认证，建议 .com 或 .cn。

在腾讯云或阿里云提交 ICP 备案，备案期间可继续使用 Vercel。

创建 COS/OSS 存储桶，开启静态网站功能，首页设为 index.html，错误页设为 404.html。

运行 build-site.cmd，生成 dist 目录。

上传 dist 中的全部文件到国内存储桶。

绑定域名，配置免费 HTTPS 证书和 CDN 加速。

将 astro.config.mjs 和 src/data/site.ts 中的网址改为国内域名。

重新构建、上传，并用多地测速工具验证访问。

# 四、建议的国内版结构

首页：个人身份、核心项目、成果证据和国内联系方式。

个人介绍：教育背景、综合测评、专业方向和能力结构。

项目经历：堆叠卡片，突出个人分工和量化结果。

作品展示：七个核心项目，详情页可放代码、报告和演示截图。

数据图表：问卷、模型、仿真、性能等可核验数据。

荣誉与实践：奖项、志愿服务、社团与 KAB 经历。

# 五、域名与内容建议

建议使用真实姓名拼音域名，例如 xuchenyang.com。

简历和 PPT 优先放国内域名，Vercel 地址作为备用地址。

国内备案信息需填写真实主体和网站用途。

网站公开内容不要放手机号、学号、出生年月和家庭住址。

页面底部增加备案号，并链接工信部备案系统。

# 六、预计时间和成本

域名：约 30—100 元/年。

COS/OSS + CDN：低流量个人站通常约 100—300 元/年。

域名实名：通常 1—3 天。

ICP 备案：通常 7—20 个工作日。

部署和测速：约半天。

# 七、最推荐路线

腾讯云域名 + ICP 备案 + COS 静态托管 + CDN + 免费 SSL。保留现有 Astro 代码，不重写网站；只增加国内部署目标和域名配置。